| Judul Proyek Rehabilitasi/Penggantian Conduit Cable & Accessories |  | Nomor Dokumen RPCCA-00-SO-PR-01 |
| --- | --- | --- |
| Nomor Kontrak 4600003164 |  | Validasi 2 Tahun Tanggal Berakhir |
| Organisasi Penyusun |  |  |

HSE PLAN

Rehabilitasi/Penggantian Conduit Cable & Accessories

Anjungan X-Ray

PT XXX

| Name | Title | Date | Signature |
| --- | --- | --- | --- |
| Indra Djaya Kusumah | Jatibarang RAM Ast. Manager |  |  |

Approval Sheet

| Rev | Issue Date | By | Check | App | Issue Purpose | Owner Signature |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 Nov 2018 | SWT | KSN | AL | Issued for Construction |  |
| B1 | 24 Okt 2018 | SWT | KSN | AL | Re-Issued For Approval |  |
| B | 5 Okt 2018 | SWT | KSN | AL | Issued For Approval |  |
| A1 | 25 Juni 2018 | SWT | KSN | AL | Re-Issued For Review |  |
| A | 13 Apr 2018 | SWT | KSN | AL | Issued For Review |  |

Revision Status

Ulasan dan Catatan Persetujuan

Dokumen ini telah ditinjau dan disahkan oleh :

| Name | Title | Date | Signature |
| --- | --- | --- | --- |
| Harry Eko Wisambodo | Offshore Maintenance Sr. Spv. |  |  |
| Wiwin Winarso | SF Operation Planning |  |  |

Daftar Log Revisi

Revisi telah dilakukan pada halaman beriku di bawah ini :

| Hal. | Tanggal | Revisi |
| --- | --- | --- |
| 35 | 25 Jun 18 | Revisi pengetikan …. |
| 10 21 21,22,23 29 38 45 45 50 57 | 5 Okt 18 | Penambahan halaman untuk Jadwal MWT Menyatakan HSE Koordinator/Officer adalah anonim Melampirkan Identitas HSE Koordinator/Officer Melampirkan Sertifikat K3 Migas Penambahan penjelasaan MSDS Kopetensi Pengendara Pemeriksaan Kesehatan Pengendara Team Emergency Respone, Menyatakan HSE Koordinator/Officer adalah Melampirkan Surat Pernyataan |

Daftar Isi

1.	KOMITMEN MANAJEMEN	9

2.	HSE PERFORMANCE INDICATOR	15

3.	ORGANISASI HSE	22

4.	RISK ASSESMENT	25

5.	PROGRAM PENGENDALIAN RESIKO	27

A.	Kontrol Masuk / Access Control	27

B.	Orientasi / HSE Induction	27

C.	Sertifikasi Kompetensi dan HSE	30

D.	Sertifikasi Peralatan	31

E.	Sika & JSA	32

F.	LOTO (Lock Out Tag Out)	32

G.	MSDS (Material Safety Data Sheet)	39

H.	HSE Meeting	39

I.	Pengukuran Kualitas Lingkungan Kerja	39

J.	Pemeriksaan Kesehatan Rutin	39

K.	Kartu Observasi PEKA (Pengamanan Keselamatan Kerja)	39

L.	Rambu-Rambu & Promosi HSE	41

M.	House Keeping	41

N.	APD ( Alat Pelindung Diri)	42

6.	JOURNEY MANAGEMENT PLAN	44

7.	EMERGENCY RESPONE PLAN	47

8.	INVESTIGASI INSIDEN	53

9.	PENGELOLAAN ASPEK HSE SUBKONTRAKTOR	55

10.	INSPEKSI & AUDIT	57

|  | URAIAN |
| --- | --- |
| BAGIAN 1 KOMITMEN MANAJEMEN | - MWT (Management Walk Through) dilakukan minimal 1 kali dalam 3 bulan atau 1 kali dalam kontrak pekerjaan jika durasi kontrak kurang dari 3 bulan. - MWT dilakukan oleh pejabat minimal setingkat Manajer. - Kegiatan MWT meliputi monitoring dan diskusi permasalahan HSE dalam pekerjaan. - Format Laporan MWT. |
| BAGIAN 2 HSE PERMORMANCE INDICATOR | - KPI meliputi: - Leading indicator: - MWT - HSE Meeting - Laporan Observasi HSE - Lagging indicator: - Jumlah Jam Kerja Selamat - Jumlah Insiden berdasarkan OHSA Log 300 (Nearmiss, MTC, RAWC, LTI, Fatality) - TRIR (jika durasi kontrak minimal 1 tahun) - Format Laporan Kinerja HSE (template) |
| BAGIAN 3 ORGANISASI HSE | - Struktur Organisasi HSE Kontraktor - HSE Koordinator /HSE Officer harus ada di lapangan minimal 1 orang dimana kontrak pekerjaan berlangsung dengan ketentuan: - Untuk tenaga kerja berjumlah < 20 orang, HSE Officer /Koordinator dapat ditunjuk dari salah satu tenaga kerja tsb, dengan kualifikasi: - Pernah mengikuti training basic HSE - Pengalaman bekerja di industri migas minimal 3 tahun - Untuk tenaga kerja berjumlah 20 – 49 orang dengan kualifikasi: - Pendidikan minimal SLTA - Sertifikat K3 Migas tingkat operator - Pengalaman 3 tahun di HSE - Untuk tenaga kerja minimal 50 orang, dengan kualifikasi: - Pendidikan minimal SLTA - Sertifikat K3 Migas tingkat operator - Pengalaman 5 tahun di HSE Dan berlaku kelipatannya (penambahan 1 orang HSE Koordinator/Officer untuk setiap penambahan 50 orang tenaga kerja). |
| BAGIAN 4 RISK ASSESSMENT | Dokumen HIRAC (Hazard Identification and Risk Assessment and Control) untuk kontrak pekerjaan akan dilakukan mulai dari tahap mobilisasi sampai selesai pekerjaan. |

|  | URAIAN |
| --- | --- |
| BAGIAN 5 PROGRAM PENGENDALIAN RISIKO | - Kontrol masuk (access control) - Orientasi & Induksi HSE - Sertifikat Kompetensi dan HSE - Sertifikasi Peralatan - SIKA & JSA - LOTO (Lock Out Tag Out) - MSDS (Material Safety Data Sheet) - Pengendalian & Pengelolaan Limbah - HSE Meeting (safety talk, safety stand down, safety meeting, dll) - Pengukuran kualitas lingkungan kerja (kebisingan, konsentrasi gas, pencahayaan, vibrasi, radiasi, temperature, dll) - Pemeriksaaan Kesehatan Rutin - Kartu Observasi (PEKA) - Rambu-rambu dan Promosi HSE - House Keeping - Alat Pelindung Diri (APD) |
| BAGIAN 6 JOURNEY MANAGEMENT PLAN | - Rencana Pengelolaan Perjalanan pada saat pelaksanaan kontrak meliputi: - Route Assessment - Jenis Alat Transportasi - Kompetensi Pengendara - Inspeksi Alat Transportasi - Pemeriksaan Kesehatan Pengendara |
| BAGIAN 7 EMERGENCY RESPONSE PLAN | - Prosedur Emergency Response (Kebakaran, Blowout, Pencemaran, Gempa Bumi, Kebanjiran, Demonstrasi, Medical Evacuation, dll) - Tim Emergency Response - Tim Medical Evacuation (termasuk dokter dan paramedis) - MoU dengan Rumah Sakit - Emergency Contact Number - Jadwal Pelatihan (Emergency Drill) - Peralatan Emergency - Pemadam Kebakaran - Penanggulangan Pencemaran - Ambulance - Evakuasi - Komunikasi - Dll |
| BAGIAN 8 INVESTIGASI INSIDEN | - Prosedur Investigasi - Tim Investigasi |
| BAGIAN 9 PENGELOLAAN ASPEK HSE SUBKONTRAKTOR | - Rencana pengelolaan aspek HSE pada subkontraktor pada pelaksanaan kontrak pekerjaan, meliputi: - Seleksi - Monitoring - Evaluasi |

|  | URAIAN |
| --- | --- |
| BAGIAN 10 INSPEKSI & AUDIT HSE | - Prosedur Inspeksi & Audit - Jadwal Inspeksi & Audit - Tim Inspeksi & Audit - Form Laporan Hasil Inspeksi & Audit Audit dilaksakanan per tahun untuk kontrak dengan durasi ≥ 1 tahun. |

# KOMITMEN MANAJEMEN

KOMITMEN MANAJEMEN

PT. XXXX dalam melaksanakan pekerjaan akan perpedoman pada undang- undang kerja yang berlaku dan bertanggung jawab sepenuhnya atas keselamatan & keamanan tenaga kerja, peralatan kerja, material kerja, dan turut serta dalam menjaga keamanan & keselamatan kerja, instalasi di sekitar lokasi kerja.

PT. XXX akan menyediakan seluruh peralatan kerja dengan kondisi layak yang siap pakai serta dalam jumlah yang cukup.

PT. XXX melaporkan & memberikan laporan pekerjaan kepada pihak:

PT. 3 – FIELD JATIBARANG.

Sebelum melaksanakan pekerjaan, akan diberikan pengarahan kepada para pekerja agar memahami tentang bahaya atau resiko kerja dan pengertian tentang peraturan  keselamatan, kesehatan kerja, serta lindungan lingkungan yang berlaku.

KOMITMEN HSE

PT. XXX percaya bahwa kepemimpinan manajemen yang kuat adalah poin prioritas   kritis   untuk  mempromosikan   budaya   yang  kondusif  dengan   memperkecil   risiko kecelakaan kerja.

PT. XXX dipimpin  oleh  seorang  pimpinan  senior  yang akan  memimpin peranan HSE ke arah konstan, perbaikan melalui: Visible Leadership, komunikasi tentang pentingnya  peranan HSE, Inspeksi ke Lapangan, Minute of Meeting,  dan komitmen  di semua organisasi, safety meeting harian diadakan  sebelum  memulai pekerjaan, safety meeting, tool box  meeting,  yang  ditekankan  untuk  mengevaluasi  pekerjaan  selama  1  minggu  dan  budaya positif K3 seperti: Warning Sign, HSE Board Info, punishment/hukuman  bagi pekerja/karyawan yang  tidak  mematuhi  aspek-aspek  K3, dan  award  bagi yang  benar-benar  melaksanakan  dan mematuhi peraturan keselamatan kerja.

MWT (Management Walk Through) PLAN / JOURNEY MANAGEMENT PLAN

- Direktur  / Management  melakukan  pengecekan/inspeksi  keselamatan  kerja  dan  aktivitas kerja (Management Walk Through) dalam jangka waktu 3 bulan sekali.

- Project  Manager  / Site  Manager  – HSE,  melakukan  pengecekan  peralatan  safety:  safetyhelmet,   safety   gloves,   safety   glasses,   safety   shoes,   coverall/rompi   kerja,   APAR,   dan peralatan-peralatan keselamatan lainnya minimal 1 kali / SPMK.

- Utamakan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Perlindungan Lingkungan.

- Pergunakan APD sesuai dengan jenis pekerjaan dan berstandar K3.

- Nil incident.

TUJUAN STRATEGIS

PT. XXX dalam usahanya  untuk mencapai pekerjaan  perpedoman  pada undang-undang  keselamatan  kerja  yang  berlaku,  selama  pelaksanaan  pekerjaan,  perusahaan akan  bertanggung  jawab  sepenuhnya  atas  keselamatan   dan  keamanan  dari  tenaga  kerjamaterial kerja serta ikut menjaga keamanan dan keslamatan instalasi di sekitar lokasi pekerjaan dan berkoordinasi dengan pihak pengawas pekerjaan dan pihak HSE setempat untuk setiap pekerjaan   yang   berpotensi   menimbulkan   bahaya   (bahaya   kecil/menengah/besar,   bahaya ledakan, bahaya kebakaran, dan bahaya-bahaya lainnya).

Tujuan HSE:

Sistem Manajemen HSE PT. XXX menyediakan kerangka untuk mengurus semua segi organisasi.

Leadership & Commitment

Policies & Objectives

Organization Responsibilities  Resources Standart and Guidelines

Target, Plant, Procedure, and Practice

Implementation

Audit

Hazard & Effect Management

Management Review

Audit

Management Review

Sistem Manajemen tersebut dipergunakan untuk:

- Memastikan penyesuaian dengan hukum

- Dapat menghindari bahaya

- Mencapai kemajuan dalam performa HSE

Dengan adanya Sistem Manajeman HSE maka bahaya yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan dapat dihindari.

Jadwal MWT (Management Walk Through ) PT XXX

………

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

- Pekerjaan Survey dan Persiapan

- Pekerjaan Konstruksi

- Pekerjaan Mekanikal

- Pekerjaan Pemasangan Perancah

- Pekerjaan Pemasangan Kabel Ladder.

- Pekerjaan Penarikan Kabel.

- Pekerjaan Konyuniti & Kabel Name Tag.

- Pekerjaan Pembongkaran Kabel Konduit existing.

- Tie-in Kabel

- Pengangkutan Kabel Konduit bongkaran ke yard PEP

- Pekerjaan Pengujian

- Pekerjaan Function Test.

- Pengadaan Material.

Format Form MWT Report

INSPEKSI FORM Management Walk Through

| Tanggal |  | Lokasi Pekerjaan I | : |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Pekerjaan | REHABILITASI/PENGGANTIAN CONDUIT CABLE DAN ACCESSORISNYA (X-Ray) | Lokasi Pekerjaan II | : |
| No PO/SPK/SP3MP |  | Lokasi Pekerjaan III | : |

| No | Temuan | Perbaikan | PIC / Penanggung Jawab | Batas Waktu | Status |  | Tanggal Selesai | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ya | Tidak |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Management

Nama    :

HSE & Pengawas Kerja

Nama    :

Format Form MWT Report

Daftar Hadir Management Walk Through

| Tanggal |  | Lokasi Pekerjaan I | : |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Pekerjaan | REHABILITASI/PENGGANTIAN CONDUIT CABLE DAN ACCESSORISNYA (X-Ray) | Lokasi Pekerjaan II | : |
| No PO/SPK/SP3MP |  | Lokasi Pekerjaan III | : |

| No | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

# HSE PERFORMANCE INDICATOR

KEY PERFORMANCE INDICATOR

PEKERJAAN REHABILITASI/PENGGANTIAN CONDUIT CABLE DAN ACCESSORISNYA (X-Ray)

PT. MAIN CONT EP ASSET 3 FIELD JATIBARANG

| No | ITEM | TARGET | PIC | ACTUAL | INDICATOR | MAX SCORE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | JUMLAH PEKERJA | 20 | PM / SM |  | Jumlah Pekerja |  |
| 2. | JUMLAH JAM KERJA | 8760 | PM / SM |  | Zerro Incident |  |
| 3. | FATALITY | 0 | PM / SM |  | Tingkat Fatality |  |
| 4. | NOA | 0 | PM / SM |  | NOA |  |
| 5. | P3K | 0 | PM / SM |  | P3K |  |
| 6. | NEAR-MISS | 0 | PM / SM |  | Near Miss |  |
| 7 | TRIR | 0,5 | PM / SM |  | TRIR |  |
| 8. | TOOL-BOX MEETING | SETIAP HARI | HSE Officer |  | Dokumentasi |  |
| 9. | SAFETY MEETING | SEMINGGU SEKALI | HSE Officer |  | Dokumentasi |  |
| 10. | JOURNEY MANAGEMENT PLAN | 3 Bulan Sekali atau Minimal 1 kali Per SPMK Dalam Satu Tahun | PM / SM |  | Dokumentasi – Laporan MWT |  |
| 11. | INSPEKSI APD / PPE | SETIAP SPMK | PM / SM |  | APD Standart |  |
| 12. | INSPEKSI HSE | SETIAP SPMK | PM / SM |  | Zerro Incident |  |

Format Laporan Kinerja HSE

HSE Laporan Mingguan

| Periode / Minggu - Ke | : |
| --- | --- |
| Bulan | : |
| Tahun | : |
| Nama Pekerjaan | : PEKERJAAN REHABILITASI / PENGGANTIAN CONDUIT CABLE DAN ACCESSORISNYA (X-Ray) |
| No PO/SPK/SP3MP | : |

| No | Keterangan | Minggu ini (Jumlah Kasus) | Keterangan Kasus |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kecelakaan Dalam Pekerjaan |  |  |
|  | a. Fatal (menyebabkan kematian) |  |  |
|  | b. Fatal (cidera berat / menyebabkan cacat) |  |  |
|  | c. Cidera ringan |  |  |
|  | d. Hampir celaka |  |  |
|  | e. Hari kerja terbatas |  |  |
|  | f. Pertolongan pertama (P3K) |  |  |
|  | g. Perlakuan medis |  |  |
| 2 | Kebakaran & Pencemaran |  |  |
|  | a.Kejadian ledakan |  |  |
|  | b.Kejadian kebakaran |  |  |
|  | c.Pencemaran |  |  |
|  | d.Kejadian hampir terjadi kebakaran |  |  |
| 3 | Kecelakaan Dalam Berkendara & Pengeoperasian alat berat |  |  |
|  | a. Kecelakaan dalam perjalanan |  |  |
|  | b. Kecelakaan di area kerja |  |  |

PT. XXX

Pengawas Kerja

PT. MAIN CONT

Field Jatibarang

HSE Laporan Jam Kerja Selamat

| Periode / Minggu - Ke | : |
| --- | --- |
| Bulan | : |
| Tahun | : |
| Nama Pekerjaan | : PEKERJAAN REHABILITASI / PENGGANTIAN CONDUIT CABLE DAN ACCESSORISNYA (X-Ray) |
| No PO/SPK/SP3MP | : |

| No | Nama Lokasi Kerja | Jumlah Pekerja | Jam Kerja (Normal) 8 Jam x Jumlah Pekerja | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

Total Jam Kerja Selamat _____________ Jam

PT. XXX

Pengawas Kerja

Nama :

PT. – Asset 3

Field Jatibarang

HSE Tool Box Meeting

| Periode / Minggu - Ke | : |
| --- | --- |
| Bulan | : |
| Tahun | : |
| Nama Pekerjaan | : PEKERJAAN REHABILITASI / PENGGANTIAN CONDUIT CABLE DAN ACCESSORISNYA (X-Ray) |
| No PO/SPK/SP3MP | : |

Uraian diskusi

Uraian perbaikan dan tindak lanjut :

PT. XXX

Pengawas Kerja

Nama    :

Daftar Hadir Tool Box Meeting

| No | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

HSE Safety Meeting

| Periode / Minggu - Ke | : |
| --- | --- |
| Bulan | : |
| Tahun | : |
| Nama Pekerjaan | : PEKERJAAN REHABILITASI / PENGGANTIAN CONDUIT CABLE DAN ACCESSORISNYA (X-Ray) |
| No PO/SPK/SP3MP | : |

Uraian diskusi

Uraian perbaikan dan tindak lanjut :

PT. XXX

Pengawas Kerja

Nama    :

Daftar Hadir Safety Meeting

| No | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

# ORGANISASI HSE

RENCANA STRUKTUR ORGANISASI HSE

PEKERJAAN REHABILITASI / PENGGANTIAN CONDUIT CABLE DAN ACCESSORISNYA (X-Ray)

PT. MAIN CONT EP ASSET 3 FIELD JATIBARANG

Project Manager

Azwirman Lius

HSE Koordinator/Officer

Akbar Tito Muhamad Jais

Pengawas

Haryono

Pengawas

Suparman

Pekerja

Pekerja

Koord

HSE Koordinator/Officer  In Duty

# RISK ASSESMENT

RISK ASSESMENT

PEKERJAAN REHABILITASI / PENGGANTIAN CONDUIT CABLE DAN ACCESSORISNYA (X-Ray)

PT. MAIN CONT EP ASSET 3 FIELD JATIBARANG

| No | Kegiatan Kerja | Potensi Bahaya | Akibat | Tingkat Risiko | Rekomendasi Kerja Aman / Cegah Bahaya |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Pekerjaan Survey & Persiapan |  |  |  |  |
|  | - Persiapan Kerja & Perizinan - SIKA, SIMLOK - Persiapan tempat untuk akomodasi dan transportasi pekerja - Menyediakan APD, APAR, perlengkapan P3K sesuai ketentuan yang berlaku - Menyediakan peralatan survey. | - Kecelakaan lalu lintas - Terpapar tanah / debu. - Tersandung - Terpeleset - Terjatuh - Tekena alat kerja tajam - Terjepi t material kerja. - Tergores materal tajam - Tertimpa material. | - Cidera ringan - Cidera berat | Sedang | - Koordinasi dengan pengawas pekerjaan - Tidak mengemudi kendaraan dalam pengaruh obat-obatan dan alkohol / kurang istirahat (kondisi tubuh tidak sehat). - Patuhi peraturan berlalu-lintas di jalan raya umum. - Hindari tindakan yang dapat menimbulkan bahaya di jalan raya umum. - Pengemudi memiliki SIM. - yang masih berlaku. - Gunakan APD standard (safety shoes, safety helmet, sarung tangan safety cotton, kacamata safety bening, masker cotton). - Hindari tindakan yang yang dapat menimbulkan bahaya pada saat bekerja. - Patuhi peraturan K3 di dalam / area lokasi kerja. |
|  | - Mobilisasi Tenaga Kerja dan Peralatan Kerja (dan Demobilisasi) | - Kecelakaan lalu lintas | - Cidera ringan - Cidera berat - Fatality - Meninggal dunia | Tinggi | - Koordinasi dengan pengawas pekerjaan. - Tidak mengemudi kendaraan dalam pengaruh obat-obatan dan alkohol / kurang istirahat (kondisi tubuh tidak sehat). - Patuhi peraturan berlalu-lintas di jalan raya umum & jalan masuk lokasi. - Gunakan APD standart dalam lokasi kerja. - Pengemudi memiliki SIM - yang masih berlaku. - Hindari & tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan bahaya. |
|  | - Survey Lapangan dan Pembuatan Dokumen Teknis | - Kecelakaan lalu-lintas. - Terpapar tanah /debu. - Tersandung. | - Cidera berat - Fatality - Cidera ringan - Luka memar - Luka gores | Tinggi Sedang | - Tidak mengemudi kendaraan dalam pengaruh obat- obatan dan alkohol / kurang istirahat (kondisi tubuh tidak sehat) - Patuhi peraturan berlalu- lintas di jalan raya umum & jalan masuk lokasi. - Gunakan APD standart dalam lokasi kerja. - Pengemudi memiliki SIM yang masih berlaku. - Hindari & tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan bahaya |

| B | Pekerjaan Konstruksi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Pekerjaan Mekanikal - Pekerjaan Pemasangan Perancah - Pekerjaan Pemasangan Kabel Ladder. - Pekerjaan Penarikan Kabel. - Pekerjaan Konyuniti & Kabel Name Tag. - Pekerjaan Pembongkaran Kabel Konduit existing. - Tie-in Kabel - Pengangkutan Kabel Konduit bongkaran ke yard PEP | - Tersandung - Terpeleset - Terjatuh - Tekena alat kerja tajam - Terjepi t material kerja. - Tergores materal tajam - Tertimpa material. - Tercebur. - Kesetrum | - Cidera berat - Fatality - Cidera ringan - Luka memar - Luka gores - Meninggal dunia | Tinggi Sedang | - Gunakan APD standart dalam bekerja di lokasi kerja. - Koordinasi dengan pengawas pekerjaan - Hindari & tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan bahaya |
|  | - Pekerjaan Pengujian - Pekerjaan Function Test | - Kesetrum | - Cidera berat - Fatality - Meninggal dunia | Tinggi | - Koordinasi dengan pengawas pekerjaan - Hindari & tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan bahaya |

# PROGRAM PENGENDALIAN RESIKO

## Kontrol Masuk / Access Control

Setiap  pekerja/pihak   terkait  dengan   pekerjaan   ataupun   tamu  project,  yang  akan memasuki area kerja/lokasi kerja wajib menggunakan ID Card, mengisi buku tamu di pos security dan diberikan pengarahan tata tertib K3 dilokasi kerja dan menggunakan APD. Khusus pekerja, akan dilakukan pengisian daftar kehadiran disesuaikan dengan personil yang terdaftar pada lampiran SIML.

## Orientasi / HSE Induction

Setiap pekerja baru/pihak terkait dengan pekerjaan yang akan bekerja wajib mengikuti induksi/orientasi HSE dan merupakan program 2 jam PT. XXX. Dilanjutkan dengan safety briefing setiap pagi hari sebelum memulai pekerjaan.

HSE PROSEDUR – HSE INDUCTION

1.   Tujuan dan Ruang Lingkup

Prosedur ini menguraikan  tentang persyaratan,  untuk melakukan  induksi (Pengenalan HSE) terkait dengan kesehatan, keselamatan dan lingkungan kerja bagi semua pekerja/karyawan, mitra kerja/rekan kerja dilingkungan kerja perusahaan, baik dikantor maupun di lokasi kerja/project.

Prosedur ini berlaku bagi semua pekerja/karyawan, mitra kerja/rekan kerja dilingkungan kerja perusahaan, baik dikantor maupun di lokasi kerja/project, kehadiran dan keikutsertaan didalam pengenalan HSE tidak membebaskan masing-masing kepala departemen/fungsi/divisi dari tanggung jawabnya untuk memberikan pelatihan HSE, termasuk pelatihan HSE ditempat kerja termasuk pengenalan bahaya kerja bagi pekerja/bawahannya.

2.   Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai oleh prosedur ini, adalah memastikan pekerja/karyawan, mitra kerja/rekan kerja dilingkungan  kerja perusahaan, baik dikantor maupun di lokasi kerja/project mempunyai pengetahuan dasar mengenai kesehatan, keselamatan dan lingkungan kerja yang diperlukan agar dapat bekerja dengan aman.

3.   Definisi

Mitra/Rekan  Kerja:  Sub-Kontraktor/Pihak  Ketiga  yang  diberi  wewenang  untuk  masuk atau mengerjakan pekerjaan/project.

Pengunjung/Visitor: Pihak Ketiga/Eksternal yang diberi izin untuk dapat memasuki bangunan/kantor dan atau lokasi kerja perusahaan.

4.   Rujukan

- UU RI NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA PASAL 9, 12, DAN 13

- KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA NO. PER -/05/MEN/1996 - TENTANG SISTEM MANAJEMEN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA.

5.   Tanggung Jawab

Adalah merupakan tanggung jawab masing-masing kepala departemen/fungsi/divisi ataupun  pengawas  untuk  memastikan  semua  karyawan/pekerjanya  mengikuti pengenalan HSE, terkait dengan kesehatan, keselamatan dan lingkungan kerja sebelum memulai aktifitas kerja.

Bagian SDM/HRD wajib berkoordinasi bersama HSE tentang jadwal induksi bagi karyawan/pekerja baru dan sewaktu-waktu diperlukan.

6.   Bahan Pengenalan HSE

HSE wajib menyiapkan paket pelatihan pengenalan HSE terkait dengan kesehatan, keselamatan dan lingkungan kerja, ini akan merupakan program 2 jam bagi karyawan/pekerja   baru,  para   karyawan/pekerja   diwajibkan   memahami   bahaya   di tempat kerjanya, kepatuhan terhadap aturan-aturan/peraturan terkait dengan HSE, tanggap  terhadap  keadaan  darurat,  rencana  evakuasi  serta  tindakan  disiplin  terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan kerja.

7.   Catatan

Catatan  kehadiran/dokumentasi  aktivitas  yang terkait dengan  aspek HSE disimpan  di bagian/fungsi/ departemen K3/HSE.

Format Induksi HSE

SAFETY INDUCTION

Kegiatan  kerja yang mempunyai  bahaya-bahaya  yang cukup tinggi dan rawan dengan bahaya kebakaran, bahaya  jatuh dari ketinggian,  bahaya  ledakan, bahaya  radiasi, dan bahaya-bahaya lainnya yang terkait dengan pekerjaan yang akan dilakukan.

Oleh   karena   itu   pada   pekerjaan/pengunjung    wajib   menaati   dan   mematuhi   peraturan keselamatan kerja yang berlaku di lingkungan/area/lokasi kerja.

    - Setiap pekerja/pengunjung/tamu kerja, wajib melapor kepada pihak keamanan dan mengisi daftar hadir/buku tamu yang tersedia.

    - Wajib menggunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan syarat di area/lokasi kerja.

    - Dilarang  membawa  korek  api/sumber  api  yang  lain  dan  dilarang  menyalakan  api dalam bentuk apapun.

    - Dilarang  membawa  telepon  selular  di area  produksi/di  area  kerja  yang dimana terdapat larangan membawa dan menghidupkan/menggunakan  telepon selular.

    - Dilarang menggunakan kamera tanpa seizin pihak HSE dan jika menggunakan kamera agar tidak mengaktifkan lampu flash/blitz.

    - Tidak  membuang  sampah  di sembarang  tempat  dan  tidak  merokok  di area kerja / dalam lokasi kerja.

    - Patuhi dan  selalu  waspada  terhadap  rambu-rambu  keselamatan  yang terpasang  di lokasi kerja.

    - Dalam keadaan  darurat (kebakaran/ledakan  dan sebagainya) agar tidak panik dan segera menuju area berkumpul dengan mengikuti arahan dari petugas berwenang.

| No | Nama | Bagian / Jabatan | Tanda Tangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

_________ /__________/_________ Pemberi Induction

HSE

## Sertifikasi Kompetensi dan HSE

Sertifikat  Kompetensi  Tenaga Kerja  Utama  (Project Manager/Site  Manager,  QA/QC, HSE Officer, dan Pengawas Kerja).

KOMPETENSI

PEKERJAAN REHABILITASI / PENGGANTIAN CONDUIT CABLE DAN ACCESSORISNYA

(X-Ray)

ASSET-3 FIELD JATIBARANG

| NO | NAMA / JABATAN | KOMPETENSI |
| --- | --- | --- |
| 1. | PROJECT MANAGER / SITE MANAGER | S1 – Teknik Sipil Sertificate Keahlian Sipil/HAKI/ATAKI 3 tahun pengalaman sebagai team leader. |
| 2. | HSE | SMK/D3/S1 Sertifikat K3 Migas 1 tahun minimal pengalaman kerja di bidangnya. |
| 3. | MEKANIKAL KONSTRUKSI - Pengawas lapangan - Pekerja & Helper | Pengawas : - Pengalaman kerja diatas 3 tahun sebagai pengawas kerja pekerjaan konstruksi. Pekerja & Helper : - Pengalaman kerja diatas 3 tahun sebagai pengawas kerja pekerjaan konstruksi. |

Sertifikat K3 Migas

## Sertifikasi Peralatan

Untuk pekerjaan mekanikal konstruksi, peralatan kerja mekanikal (kunci pas, tang, gergaji besi tangan, dll) tidak memerlukan sertifikasi, tetapi dengan catatan peralatan kerja tersebut berkondisi baik dan layak pakai

RENCANA PERALATAN KERJA

PEKERJAAN REHABILITASI / PENGGANTIAN CONDUIT CABLE DAN ACCESSORISNYA

(X-Ray)

ASSET-3 FIELD JATIBARANG

| No | Nama Alat / Kendaraan | Qty | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Peralatan tukang Mekanikal | 4 Unit | Berkondisi baik dan layak pakai |
| 2 | Perlengkapan kantor | 2 Unit | Berkondisi baik dan layak pakai |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |

## Sika & JSA

Sebelum melaksanakan pekerjaan terlebih dahulu pengurusan SIKA & SIML dengan lampiran JSA yang telah disetujui oleh pihak PT. MAIN CONT EP – Asset 3 Field Jatibarang.

## LOTO (Lock Out Tag Out)

Untuk penggunaan LOTO, pihak PT.  XXX Mane akan menyesuaikan  dan mengikuti system di PT. MAIN CONT EP – Asset 3 Field Jatibarang.

Prosedur Lock Out Tag Out & Format Daftar Periksa Loto

TUJUAN

Proses penguncian dan pelabelan (selanjutnya disebut LOTO) bertujuan   untuk mencegah timbulnya energi yang tiba-tiba dan tidak diharapkan dari mesin/alat kerja, peralatan listrik, dan fasilitas proses produksi yang sedang diperbaiki, dioperasikan atau dilakukan kegiatan-kegiatan lain yang  berhubungan   dengan  peralatan  atau  proses tersebut, yang dapat mencederai seseorang atau merusak peralatan.

RUANG LINGKUP

Proses LOTO ini merupakan persyaratan minimum yang harus diterapkan pada seluruh fasilitas kerja, apabila pekerja atau mitra kerja melakukan pekerjaan pada tempat kerja dimana pelepasan energi berbahaya sangat mungkin dapat terjadi, seperti pada situasi berikut:

- Mesin/peralatan proses baru yang hendak dibeli dan dipasang.

- Peralatan yang ada sedang dimodifikasi, diperbaiki, direnovasi atau diganti.

- Alat pengisolasi energi sedang diperbaiki atau sedang dibuatkan/ditambahkan  pada suatu peralatan.

Proses  ini  meliputi  prosedur  pelaksanaan  LOTO  dengan  peran  dan  tanggung  jawab terkait dari pelaksana proses dan infrastruktur yang diperlukan bagi berjalannya proses.

DEFINISI KHUSUS

- Pegawai berwenang

Petugas yang mengunci/memblok/memasang label pada mesin, fasilitas proses produksi, atau peralatan listrik untuk melakukan perbaikan, pemeliharaan, atau modifikasi pada peralatan tersebut, pegawai berwenang dan operator mungkin saja orang yang sama apabila tugas operator juga termasuk melaksanakan pekerjaan itu. Pegawai berwenang termasuk tetapi tidak terbatas kepada petugas listrik, mekanik atau orang yang bertanggung jawab dalam penerapan prosedur penguncian dan pemasangan label seperti: penyelia pemeliharaan, mandor/penyelia pelaksana pekerjaan.

- Berenergi

Berhubungan  dengan  suatu  sumber  energi  atau  mengandung  energi  sisa  atau tersimpan.

- Alat Pengisolasi Energi

Alat  mekanis  yang  secara  fisik  mencegah   pemindahan   atau  pelepasan   energi termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut: pemutus arus listrik yang dioperasikan secara manual; slip buta/buntu; katup lurus; katup blok dan setiap alat serupa yang digunakan memblok atau mengisolasi energi, istilah tersebut tidak termasuk tombol tekan, sakelar pilih dan peralatan jenis sirkuit control lainnya.

- Sumber energi

Setiap sumber listrik, mekanik, hidrolik, pneumatic, kimia, panas atau energi lain.

- Penguncian

Pemasangan  gembok  pada  alat  pengisolasi  energi,  sesuai  dengan  prosedur  yang sudah ditetapkan  untuk memastikan  bahwa alat pengisolasi  energi dan peralatan yang sedang dikendalikan tidak dapat dioperasikan hingga alat pengunci itu dilepas.

- Alat pengunci

Suatu  alat  yang  dapat  mengunci  dapat  berupa  gembok  dan  anak  kuncinya  atau kunci kombinasi untuk menahan suatu alat pengisolasi energi pada posisi aman dan mencegah pelepasan energi pada mesin atau peralatan.

- Perawatan dan Pemeliharaan

Kegiatan ditempat kerja, seperti : pekerjaan konstruksi, pemasangan, penempatan, penyetelan, pemeriksaan, pengubahan, dan pemeliharaan dan/atau perbaikan mesinatau peralatan, kegiatan ini meliputi pekerjaan pelumasan, pembersihan, perbaikan  kemacetan  mesin atau peralatan dan penyetelan atau pengubahan  alat dimana pekerja mungkin terpapar dengan energi yang tidak diharapkan, atau mesin hidup dan terjadi pelepasan energi berbahaya.

- Pemasangan label

Memasang  suatu  label pada  suatu  alat pengisolasi  energi  untuk  melarang  orang mengoperasikan atau mengalirkan energi pada suatu peralatan yang sedang dirawat, dipelihara, diperbaiki, dimodifikasi atau dikontrol tanpa izin.

- Label

Suatu  tanda  peringatan  yang  jelas,  berupa  label  dengan  perlengkapannya  yang dapat dipasangkan dengan kuat pada alat pengisolasi energi sehingga dapat menunjukkan bahwa alat pengisolasi energi dan peralatan yang sedang dikendalikan tidak boleh dioperasikan hingga label dilepas.

- Memblok

Memasang suatu alat guna mencegah gerakan energi, mesin atau peralatan.

INFRASTRUKTUR

- Label

Label harus dibuat berwarna  standart untuk menunjukkan  siapa yang memasang, pemasang harus menandatanganinya.

Biru                             : untuk mekanik

Merah jambu            : untuk petugas listrik dan instrument

Kuning                        : untuk operator

- Alat pengunci

Alat  pengunci  harus  tidak  dapat  dibuka  kecuali  dengan  alat  pemasang  logam, gembok, dan anak kuncinya harus dimiliki masing-masing orang, dan tidak berfungsi sebagai kunci master, pemasang harus memegang anak kuncinya.

- Perangkat keras alat bantu lainnya

Contoh dari perangkat ini: penghalang, yellow tape, barricade, skillet, rantai, blind flange, pelindung sirkuit pengendali.

- Checklist pemasangan dan pelepasan kunci dan label

Checklist    pemasangan    dan    pelepasan    kunci    dan    label    harus    diisi    oleh pekerja /pegawaiberwenang dan ditanda tangani juga oleh FOD (Operator).

- Hal-hal yang perlu didokumentasikan

Hal-hal  dibawah  ini,  perlu  didokumentasikan   untuk  kepentingan  audit,  analisis, maupun perbaikan:

    - Checklist pemasangan dan pelepasan kunci dan label.

    - Laporan    penyelidikan    kecelakaan    yang    terkait    dengan    insiden    karena ketidakpatuhan pelaksanaan LOTO.

    - Fundamental    Safety    Assessment,    pemilik    fasilitas/facility    owner    perlu

    - mendokumentasikan hasil penilaian terhadap fasilitas dengan menggunakan fundamental  safety  assessment  baik  yang dilakukan  oleh  pemimpin  langsung maupun oleh pihak luar yang berwenang untuk melakukan.

    - Pelanggaran  terhadap  persyaratan  LOTO,  pelanggaran   ini  dianggap  sebagai tindakan hamper celaka.

    - Tindakan disiplin terhadap pegawai/pekerja lainnya.

    - Hasil inspeksi yang terkait dengan LOTO.

    - Catatan training.

INFRASTRUKTUR

Pelaksanaan proses LOTO memerlukan kompetensi tertentu dari masing-masing pelaksana proses, dan penilaian yang konsisten agar hasil yang diharapkan bisa tercapai.

Berikut  adalah  kompetensi  yang  diperlukan  oleh  masing-masing  pelaksana  proses  untuk proses LOTO.

| Fasility Owner Designate (FOD) | - Memahami proses pelaksanaan LOTO - Memahami cara mengisolasi energi dan melepas energi tersimpan - Memahami cara penghentian dan penghidupan (Shutdown/Start-up) peralatan secara normal - Memahami cara pengisian checklist pemasangan dan pelepasan lock dan tag - Memahami konsekuensi dari ketidakpatuhan terhadap jalannya proses. |
| --- | --- |
| Authorized Worker (AW) | - Memahami proses pelaksanaan LOTO - Memahami cara mengisolasi energi dan melepas energi tersimpan - Memahami cara pengisian checklist pemasangandan pelepasan lock dan tag - Memahami konsekuensi dari ketidakpatuhan terhadap jalannya proses. |
| Facility Owner (FO) Pemimpin pelaksana proses (PPL) | - Memahami proses pelaksanaan LOTO - Mampu melakukan kordinasi dan komunikasi dengan pihak yang terkait dengan LOTO - Mengetahui infrastruktur yang diperlukan untuk LOTO - Memahami konsekuensi dari ketidakpatuhan terhadap jalannya proses. - Mampu melakukan penilaian, melakukan analisis dan melakukan perbaikan dari hasil rekomendasi penilaian |

Semua pelaksana proses hendaknya pernah mendapatkan  training Lock-Out Tag-Out, dengan durasi minimum setengah hari.

Frekuensi     : penugasan awal (Initial Assignment)

Penyegaran : jika diperlukan (misal: pindah ke lingkungan kerja baru, perubahan peraturan).

Foto foto Peralatan LOTO

Format Daftar Periksa Loto #1

| DAFTAR PERIKSA PEMASANGAN KUNCI DAN LABEL (Diisi Oleh Pegawai Berwenang) |  |
| --- | --- |
| Tanggal dan Jam : Lokasi / Daerah : Peralatan Fasilitas : Jenis Energi : | Buat Tanda “ X “ Jika Ya |
| - PERSIAPAN PENERAPAN Apakah identifikasi dan control bahaya telah dilakukan dan didiskusikan dengan operator dan pegawai terkait lainnya? |  |
| - PEMBERITAHUAN MENJELANG PEMASANGAN Apakah operator dan pegawai terkait telah diberitahukan bahwa prosedur akan diterapkan? |  |
| - PERSIAPAN MEMATIKAN MESIN / PERALATAN / FASILITAS Apakah operator telah mengindetifikasi kemampuan alat pengisolasi energi sebelum melakukan shutdown? |  |
| - ISOLASI SUMBER ENERGI Apakah semua alat pengisolasi energi telah dioperasikan untuk pengisolasian dan apakah kunci dan label telah dipasang oleh operator? |  |
| - PELEPASAN ENERGI TERSIMPAN Apakah energi sisa/tersimpan telah dilepas/dinetralkan oleh operator/pegawai yang berwenang? |  |
| - PEMERIKSAAN KUNCI DAN LABEL OLEH PEGAWAI BERWENANG Apakah kunci dan label telah dipasangkan pada alat pengisolasi energi oleh pegawai berwenang dan apakah alat tersebut telah terpasang dengan sempurna? |  |
| - PEMASTIAN PENGISOLASIAN ENERGI OLEH PEGAWAI BERWENANG Apakah alat pengisolasi telah diuji, dan apakah penghilangan energi terseimpan telah dipastikan?(misal: volt meter telah digunakan untuk memeriksa bebas energi) |  |

Dibuat oleh

(Pegawai Berwenang)

(_______________________)

Nama :

Operator

(_______________________)

Nama :

Format Daftar Periksa Loto #2

| DAFTAR PERIKSA PENCABUTAN KUNCI DAN LABEL (Diisi Oleh Pegawai Berwenang) |  |
| --- | --- |
| Tanggal dan Jam : Lokasi / Daerah : Peralatan Fasilitas : Jenis Energi : | Buat Tanda “ X “ Jika Ya |
| - PERIKSA MESIN / PERALATAN DAN KEADAAN SEKITAR Apakah mesin dan peralatan bebas dari pekerja & perkakas dan apakah komponen mesin sudah pada posisi yang benar? |  |
| - HUBUNGI OPERATOR Apakah operator sudah diberi tahu bahwa pekerjaan perbaikan telah selesai atau diperlukan pengujian yang mana kunci dan label akan dicabut? |  |
| - PERSIAPAN PENGOPERASIAN Apakah operator menyatakan sudah siap untuk mengoperasikan peralatan/fasilitas? |  |
| - CABUT KUNCI DAN LABEL BERI ENERGI KE MESIN DAN PERALATAN? Apakah kunci dan label siap untuk dicabut? |  |
| - KEMBALIKAN MESIN / PERALATAN KE KEADAAN SEMULA Apakah pengoperasian berjalan lancar? |  |

Dibuat oleh

(Pegawai Berwenang)

(_______________________)

Nama :

Operator

(_______________________)

Nama :

## MSDS (Material Safety Data Sheet)

Note: untuk material kerja utama yang memerlukan/diperlukan  MSDS, yaitu material yang mengandung chemical/bahan berbahaya seperti: material cat, semen, melamin dan material /bahan berbahaya lainnya. Material B3 yang akan digunakan wajib dilengkapi MSDS.

Untuk Pekerjaan  Rehabilitasi/Penggantian Conduit Cable & Accessories-Anjungan X-Ray-PT MAIN CONT EP Asset 3 - Jatibarang Field,  tidak menggunakan bahan beracun berbahaya (B3) seperti di maksud diatas.

Material Utama yang digunakan di Pekerjaan Rehabilitasi/Penggantian Conduit Cable & Accessories-Anjungan X-Ray-PT MAIN CONT EP Asset 3 - Jatibarang Field adalah Cable Tray dan Assesories, Cable & Assesories dan alat bantu kerja (Scafolding).

## HSE Meeting

Tentang   HSE   Meeting   telah   dijelaskan   dan   Format   Form:   HSE   Meeting/Tool   Box Meeting /Safety Meeting telah dilampirkan pada poin sebelumnya.

## Pengukuran Kualitas Lingkungan Kerja

Untuk pekerjaan ini tidak melakukan pengukuran kualitas lingkungan kerja (kebisingan, konsentrasi gas, pencahayaan, vibrasi, radiasi, dll).

## Pemeriksaan Kesehatan Rutin

Setiap pekerja/tenaga  kerja rutin melakukan pemeriksaan  kesehatan  dan agenda pemeriksaan kesehatan 1 bulan sekali/per SPMK.

## Kartu Observasi PEKA (Pengamanan Keselamatan Kerja)

Format Form / Kartu Peka mengikuti prosedur PT. MAIN CONT EP Asset 3 Field Jatibarang.

## Rambu-Rambu & Promosi HSE

Di Lokasi kerja akan dipasang  rambu-rambu/warning  sign dan poster promosi K3 seperti :

## House Keeping

Untuk  house  keeping  teragenda :  setiap  jam  kerja  selesai  akan  dilakukan  house  keeping (pembersihan area kerja dari limbah kerja dan penataan peralatan).

## APD ( Alat Pelindung Diri)

RENCANA PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE)

PEKERJAAN REHABILITASI / PENGGANTIAN CONDUIT CABLE DAN ACCESSORISNYA

(X-Ray)

ASSET-3 FIELD JATIBARANG

| Description | Standar / Spesifikasi |
| --- | --- |
| - Coverall / Wearpack | Nomax - Coverall lengan panjang / SNI / ASTM F23 (Personal Protective Clothing & Equipment) |
| - Baju Kerja / Kemeja Kerja | Drill |
| - Safety Shoes (Long & Short Mode) (Leather) | Oil/Slip Resistant, ASTM F2403-05, M/I/75/C/75 PLS Listed SS 513 & Terdaftar SNI |
| - Safety Shoes ( (Rubber) | Meet BS 1870 Part 3 Din 4543 Nitrile Rubber & PVC Avalloy Sole, Mid Sole (Type 882) & upper excelent resistency of oil, fat, grease, alcaly, acid and chemical |
| - Safety Helmet + Chin Strap | MSA, ANSI Z89.1-2003 Type I Class E & G Model V- Guard, Chin Strap Produk Disertifikasi Pihak Ketiga |
| - Kacamata | ANSI Z82.1 (Bening & Hitam ) |
| - Sarung Tangan | Polkadot (Material Cotton Drill & PVC Dot ) |
| - Ear-Plug | C/W Neck Cord-Plastic Case Peredam 22 - 25 DB (reusable & washable) |
| - Rompi Scotlight | Standart / SNI |
| - Jas Hujan | Lengan + Celana Panjang, 100 % Water Proof, Non Corrosive rust proof chemical |
| - Safety Harness | ANSI / ASSE Z359 / SNI |

RENCANA PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE)

PEKERJAAN REHABILITASI / PENGGANTIAN CONDUIT CABLE DAN ACCESSORISNYA

(X-Ray)

ASSET-3 FIELD JATIBARANG

| NO | PERLENGKAPAN KERJA (APD) | JUMLAH |  |  | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Data / Adm | Pws Konstruksi | Pekerja Konstruksi |  |
| 1 | Pakaian Kerja (Wear Pack) | - | 2 pcs |  |  |
| 2 | Sepatu Safety Lapangan / Kulit dan Kantor | 1 psg | 2 psg | - |  |
| 3 | Sepatu Safety Karet | - | - | 20 psg |  |
| 4 | Topi Keselamatan | 1 pcs | 2 pcs | 20 pcs |  |
| 5 | Rompi Seragam Scotlight | - | - | - |  |
| 6 | Jas Hujan | - | 2 pcs | - |  |
| 7 | Sarung Tangan Cotton | - | 8 psg | 80 psg |  |
| 8 | Kacamata Safety | - | 2 psg | 20 psg |  |
| 9 | Ear Plug | - | 2 pcs/psg | 20 pcs/psg |  |
| 10 | ID Card | 1 pcs | 2 pcs | 20 pcs |  |

# JOURNEY MANAGEMENT PLAN

- Direktur / Management melakukan pengecekan / inspeksi keselamatan kerja dan aktivitas kerja (Management Walk Through) dalam jangka waktu 3 bulan sekali.

- Project Manager / Site Manager - HSE, melakukan pengecekan peralatan safety : safety helmet,  safety  gloves,  safety  glasses,  safety  shoes,  coverall/rompi  kerja,  APAR, dan peralatan-peralatan keselamatan lainnya minimal 1 kali / SPMK.

- Utamakan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Perlindungan Lingkungan.

- Pergunakan APD sesuai dengan jenis pekerjaan dan berstandar K3.

- Nil incident.

Route Assessment

| No | Kegiatan Kerja | Potensi Bahaya | Akibat | Tingkat Risiko | Rekomendasi Kerja Aman / Cegah Bahaya |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Journey Management |  |  |  |  |
|  | - Pengurusan Perizinan - SIKA, SIMLOK - Persiapan tempat untuk akomodasi dan transportasi pekerja - Menyediakan APD, APAR, perlengkapan P3K sesuai ketentuan yang berlaku - Menyediakan peralatan survey. | - Kecelakaan Lalu Lintas. | - Cidera ringan. - Cidera berat. - Fatality. - Meninggal dunia. | Tinggi | - Koordinasi dengan pengawas pekerjaan - Tidak mengemudi kendaraan dalam pengaruh obat-obatan dan alkohol / kurang istirahat (kondisi tubuh tidak sehat). - Patuhi peraturan berlalu-lintas di jalan raya umum. - Hindari tindakan yang dapat menimbulkan bahaya di jalan raya umum. - Pengemudi memiliki SIM yang masih berlaku. |
|  | - Survey Lokasi Kerja | - Kecelakaan Lalu Lintas. - Tersandung. | - Cidera ringan. - Cidera berat. - Fatality. - Luka memar. - Luka gores. | # Tinggi | - Tidak mengemudi kendaraan dalam pengaruh obat- obatan dan alkohol / kurang istirahat (kondisi tubuh tidak sehat). - Patuhi peraturan berlalu- lintas di jalan raya umum & jalan masuk lokasi. - Gunakan APD standart dalam lokasi kerja. - Pengemudi memiliki SIM yang masih berlaku. - Hindari & tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan bahaya |

Jenis Alat Transportasi

- Menggunakan  kendaraan  roda  empat  (double  cabin) 2016  berkondisi  baik dan  layak pakai

- Kompetensi pengemudi double cabin memiliki SIM A atau SIM B1 Umum

- Inspeksi alat transportasi setiap 1 bulan oleh driver dengan format seperti di bawah ini

| Pemeriksaan Kendaraan Bermotor |  |
| --- | --- |
| Tanggal / Date | : |
| No Polisi | : |
| Jenis Kendaraan | : |

|  | Kondisi |  |  |  | Kondisi |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G | B | N |  | G | B | N |
| - SIM |  |  |  | - STNK |  |  |  |
| - Kotak P3K |  |  |  | - Buku Kir |  |  |  |
| - Ban Cadangan |  |  |  | - Lampu Besar Jauh (Kanan-Kiri) |  |  |  |
| - Lampu Besar Dekat (Kanan-Kiri) |  |  |  | - Lampu Tanda Belok (Kanan-Kiri) – Depan |  |  |  |
| - Lampu Tanda Belok (Kanan-Kiri) Belakang |  |  |  | - Lampu Rem |  |  |  |
| - Lampu Tanda Mundur (Kanan-Kiri) |  |  |  | - Lampu plate no mobil (Depan Belakang) |  |  |  |
| - Lampu bahaya/hazard lamp |  |  |  | - Kondisi Klakson |  |  |  |
| - Kondisi fisik plate no mobil (depan-belakang) |  |  |  | - Kondisi sabuk pengaman (Depan- Belakang) |  |  |  |
| - Rem Tangan |  |  |  | - Kondisi rem kaki |  |  |  |
| - Kopling |  |  |  | - Kondisi pedal gas |  |  |  |
| - Kondisi power stering kemudi |  |  |  | - Kelengkapan dongkrak |  |  |  |
| - Kunci roda |  |  |  | - Tali kipas |  |  |  |
| - Segi tiga pengaman |  |  |  | - Kaca spion (Kanan-Kiri) |  |  |  |
| - Oli mesin |  |  |  | - Minyak Rem |  |  |  |
| - Air baterai/AKI |  |  |  | - Kondisi AC |  |  |  |
| - Ban (Depan-Belakang) |  |  |  | - Kondisi ban (Depan-Belakang) |  |  |  |
| - Lain- Lain : |  |  |  |  |  |  |  |

Legend : 	G : Good/Bagus/Baik

B : Bad/Jelek/Buruk

N : Not Available/ Tidak Dijumpai

Diperiksa Oleh :

Pengmudi

(______________________)

Nama

Kopetensi  Pengendara

Setiap pekerja/tenaga pengemudi baru  harus mempunyai kemampuan untuk mengendalikan kendaraan dan mempunyai Surat Izin Mengemudi. Surat Ijin Mengemudi A ataupun Sim B1 Umum.

Terlampir untuk tenaga pengemudi  :

Nama 	: Cahyono

Sim	:  A

Pemeriksaan Kesehatan Pengendara

Setiap pekerja/tenaga pengemudi baru terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kesehatan dan agenda kesehatan 1 tahun sekali / per SPMK.

# EMERGENCY RESPONE PLAN

Prosedur Emergency Respone ( Contoh : Tanggap Darurat Kebakaran)

PROSEDUR

TANGGAP DARURATKEBAKARAN

Prinsip yang harus dipegang dalam menerapkan Klausa ini adalah kondisi darurat tidak pernah terjadi  dan  diharapkan  tidak  terjadi  di  perusahaan,  sehingga  jika  betul-betul  terjadi  para karyawan tidak tahu berbuat apa, alat-alat mungkin tidak bekerja sebagaimana mestinya, alat- alat komunikasi tidak berfungsi dan prosedur tidak dapat dijalankan. Oleh karennya, kesiagaan terhadap  situasi  darurat  hanya  dapat  dilakukan  dengan  pelatihan  terus  menerus,  simulasi- simulai di lapangan, pemeliharaan alat-alat secara prima, dan uji coba alat-alat secara periodik. Organisasi harus membuat dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi potensi dan menanggapi kecelakaan dan situasi darurat, dan untuk mencegah dan mengurangi dampak lingkungan yang terkait dengan mereka.

Perusahaan harus memiliki suatu Prosedur Kesiagaan dan Tanggap Darurat dengan dilengkapi daftar  sumber-sumber  kondisi  darurat  seperti  tumpahan  bahan  kimia  dalam  jumlah  besar, ledakan  dari boiler,  kebakaran  dari tempat penyimpanan  bahan kimia, dan  emisi dari reaksi beracun.   Kekurangan   dalam   identifikasi   potensi   kondisi   darurat   mengindikasikan   potensi masalah  jika kondisi tersebut  betul-betul  terjadi  karena  tidak ada kesiapan  dan  sarana  yang mendukung.

Suatu kondisi darurat adalah keadaan yang belum terjadi dan diharapkan tidak terjadi tetapi jika tidak ada persiapan yang memadai dalam arti tata cara, peralatan, manusia maka dalam banyak kasus keadaan   darurat   menyebabkan    kerusakan   dan   pencemaran    lingkungan.   Contoh, kebakaran  yang diakibatkan  oleh bahan bakar yang tumpah  dimusnahkan  dengan  air hidran, sehingga  justru menyebarkan  api dan bahan bakar tersebut ke semua  tempat yang mungkin dilalui  oleh  aliran  air tersebut.  Pengetahuan dan ketrampilan dalam menghadapi suatu jenis kondisi darurat harus dikuasai walaupun hal tersebut tidak pernah terjadi.

Keadaan darurat adalah  suatu kondisi baik yang disebabkan  oleh tindakan  manusia, alat dan beberapa  bencana  alam  yang  cenderung  meluas  dan  bisa  melibatkan  seluruh  pekerja  dan peralatan dan menimbulkan korban jiwa dan harta yang tidak sedikit.

Komitmen   perusahaan   terhadap   K3LL  pada  kondisi  darurat,  adalah   dengan   perencanaan tanggap darurat sebagai berikut:

- Penetapan organisasi/tim tanggap darurat.

- Membuat, menerapkan dan memelihara prosedur pada situasi darurat.

- Memperhitungkan  keberadaan  pihak-pihak terkait, antara lain: Pemadam  Kebakaran, Kantor Polisi, dan Rumah Sakit (Daftar Telfon/Instalasi yang Perlu).

- Lain-lain:   Assembly   Point   ditetapkan,   Pemasangan   sirine,   Rambu/Petunjuk   jalur evakuasi area kantor/proyek,  & Sarana  yang diperlukan  (Tandu,  APAR, Kotak P3K, Sirene, Bendera untuk Flagman).

- Kondisi darurat antara lain: Kebakaran, Bencana Alam, Gempa Bumi, Huru-Hara, dll.

Perusahaan membuat prosedur/flowchart untuk menghadapi keadaan darurat tersebut

- Flowchart kecelakaan kerja

- Flowchart tanggap darurat kondisi kebakaran

- Telfon instansi yang terkait dengan kondisi darurat

- Prosedur laporan kecelakaan kerja & keadaan darurat

TANGGUNG JAWAB & WEWENANG TEAM TANGGAP DARURAT

| TANGGUNG JAWAB | WEWENANG |
| --- | --- |
| PENANGGUNG JAWAB TANGGAP DARURAT. - Memimpin & bertanggung jawab seluruh kegiatan pada saat terjadi keadaan darurat. - Melaporkan kejadian tersebut ke pihak-pihak terkait sesuai prosedur K3LL. - Membuat laporan tertulis kronologis kejadian setelah tanggap darurat dinyatakan selesai. | - Mengumumkan kondisi darurat. - Mengeluarkan biaya dalam kondisi darurat. - Melakukan rujukan ke Rumah Sakit terdekat. - Menjawab pertanyaan dari instansi terkait & wartawan/pers. - Memutuskan kondisi sudah aman. |
| WAKIL PENANGGUNG JAWAB TANGGAP DARURAT. - Membantu tugas-tugas pimpinan. - Memantau secara aktif kinerja masing-masing regu saat terjadi tanggap darurat. | - Bila pimpinan tidak hadir, wakil menggantikan pimpinan. - Membantu regu pemadam/evaluasi/keamanan /P3K, bila dianggap kurang bekerja secara optimal. - Memimpin regu pemadam untuk memadamkan api yang ada dan mematikan aliran listrik. |
| TIM APAR. - Bertanggung jawab terhadap jumlah dan kondisi APAR yang ada dikantor/lokasi. - Bertanggung jawab terhadap penempatan APAR dikantor/lokasi. - Bertanggung jawab terhadap keberhasilan pemadaman api (kecil). - Melakukan cek list secara berkala terhadap APAR. | - Mengkoordinir regu pemadam, bila titik api ada dibeberapa tempat. - Menempatkan APAR dilokasi yang strategis sehingga mudah digunakan saat terjadi kondisi darurat. - Bekerja sama dengan anggota regu pemadam untuk memadamkan api dilokasi yang paling dekat dengan tempat kerjanya saat itu. - Meminta tambahan APAR bila dirasa kurang. - Pada saat alarm berbunyi segera menuju lokasi kebakaran dan memadamkan api sesuai jenis api yang timbul. |
| TIM EVAKUASI DAN PENCARI. - Bertanggung jawab terhadap akses ke lokasi aman (muster point) saat terjadi kondisi darurat. - Bertanggung jawab terhadap keberadaan rambu petunjuk evakuasi. - Bertanggung jawab terhadap jumlah pegawai yang berada didalam gedung. | - Pada saat alarm berbunyi, kepala regu evakuasi segera mengkoordinir anggotanya untuk mengevakuasi karyawan/pekerja menuju tempat berkumpul (muster point). - Melakukan penyisiran semua ruangan untuk meyakinkan bahwa semua. - Ruangan/lokasi kerja telah dikosongkan. - Melakukan absensi di tempat berhimpun (musterpoint) untuk meyakinkan bahwa semua orang telah meninggalkan tempat kerja/kantor/area kerja (lokasi). |
| TANGGUNG JAWAB | WEWENANG |
| TEMPAT PENGAMAN DAN TEKNISI. - Memastikan alarm dalam kondisi baik. - Memastikan tidak ada tindak kejahatan disekitar lokasi kebakaran/keadaan darurat. - Memastikan team pemadam kebakaran segera datang. | - Membunyikan tanda bahaya bila ada keadaan kebakaran/keadaan darurat. - Menyiapkan tempat untuk mobil pemadam kebakaran dan mengatur keadaan untuk memudahkan lalu-lintas. - Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan kepala team tanggap darurat/kepala wilayah secara terus menerus. - Menempatkan penjaga dipintu masuk/ keluar dan pintu darurat. - Membantu ketua regu melakukan komunikasi dengan kantor pemadam kebakaran. - Membantu menyiapkan tempat untuk mobil pemadam kebakaran dan mengatur keadaan untuk memudahkan lalu lintas. |
| TEAM PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN (P3K). - Memantau semua pekerja yang sedang dievakuasi ditempat berhimpun/berkumpul. - Memberikan pertolongan/pengobatan bila ada pekerja yang luka. | TEAM PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN (P3K). - Memimpin tindakan pertolongan pertama pada korban yang ada ditempat berhimpun. - Melakukan rujukan ke Rumah Sakit bila diperlukan. - Menyiapkan obat-obatan (P3K). |

Team Emergency Respone

RENCANA PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE)

PEKERJAAN REHABILITASI / PENGGANTIAN CONDUIT CABLE DAN ACCESSORISNYA

(X-Ray)

ASSET-3 FIELD JATIBARANG

Project Manager

Azwirman Lius

HSE Koordinator/Officer

Akbar Tito Muhamad Jais

Pengawas

Suparman

Pengawas

Haryono

Pekerja

Pekerja

Project Manager

Nursjiwan Surawan

Koordinator HSE Asta

| CONTACT PERSON |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | AZWIRMAN LIUS | 0822 7432 XXX |
| 2 | AKBAR TITO MUHAMAD JAIS | 0818 XXX XXX |
| 3 | HARYONO | 0822 XXXXX |
| 4 | SUPARMAN |  |

Emergency Contact Number / Rujukan Bantuan

| RUJUKAN BANTUAN |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | KETERANGAN |  |
| 1 | RUMAH SAKIT MAIN CONT CIREBON Jl. Patra Raya Klayan, Drajat, Kesambi, Jadimulya, Gunungjati, Cirebon, Jawa Barat 45133 | (0231) 2512116 (0231) 204466 |
| 2 | KEPOLISIAN RREPUBLIK INDONESIA Polres Cirebon Jl. Raden Dewi Sartika No. 1, Sumber, Cirebon, Jawa Barat | (0231) 204466 |

MOU dengan Rumah Sakit

Untuk melakukan MOU secara khusus dengan Rumah Sakit akan dilakukan setelah kontrak berjalan.

Jadwal Pelatihan (Emergency Drill)

Untuk  jadwal  pelatihan  keadaan  darurat  dilakukan  1  kali  per/SPMK/SP3MP   tetapi  PT. XXX MANE akan mengikuti pelatihan keadaan darurat yang diadakan oleh pihak PT. MAIN CONT EP, ASSET-3 FIELD JATIBARANG pada saat pekerjaan sedang berlangsung.

Peralatan Emergency

- Peralatan Emergency yang akan disiapkan:

- Peralatan P3K mengacu kepada PERMENAKERTRANS No. 15 Tahun 2008

- APAR 2 unit dalam kondisi baik

- Mobil standby

- Gas tester dari pihak PT. MAIN CONT EP, ASSET-3 FIELD JATIBARANG

- Fire blanket jika ada pekerjaan panas

# INVESTIGASI INSIDEN

Prosedur Investigasi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

INVESTIGASI KECELAKAAN DAN LAPORAN

- Tujuan

Untuk memastikan  semua  insiden/kejadian  yang terjadi diselidiki,  tindakan  perbaikan dan pencegahan telah dilaksanakan untuk setiap ketidaksesuaian insiden/kejadian (termasuk kecelakaan dan nearmiss) dan terkait penyakit akibat kerja sehingga kejadian serupa  tidak terjadi lagi, semua  peristiwa  akan  dilaporkan  melalui formulir  insiden investigasi.

- Ruang Lingkup Dan Tanggung Jawab

  - Ruang Lingkup

Prosedur ini digunakan disemua fasilitas kerja dan pihak terkait eksternal yang berada di fasilitas kerja.

  - Tanggung Jawab

    - Perwakilan Managemen

- Memastikan  semua kecelakaan, insiden dan ketidaksesuaian  telah di laporkan dan di investigasi.

- Memantau   pelaksanaan   tindakan   perbaikan   dan   pencegahan   kecelakaan, insiden dan ketidaksesuaian.

    - Pimpinan Project / Field / Cabang

- Menghentikan semua kegiatan yang berhubungan dengan kecelakaan, nearmiss dan ketidaksesuaian untuk penyelidikan lebih lanjut dan mencegahnya kembali terjadi.

- Memastikan tindakan koreksi dan pencegahan awal yang telah dilakukan tepat serta  memastikan   tindakan   perbaikan   lebih   lanjut   dan   pencegahan   yang diperlukan.

    - Penanggung Jawab HSSE

- Berkoordinasi dengan manager bidang dan pimpinan departemen/fungsi untuk tindakan perbaikan dan pencegahan lebih lanjut.

- Menentukan  program  sosial  bagi  pekerja/sub-kon/dan  managemen  yang berhubungan denga kecelakaan, insiden atau ketidaksesuaian yang terjadi.

- Merekam salinan kecelakaan, insiden dan ketidaksesuaian serta mengambil tindakan lebih lanjut.

    - Fungsi HRD/GA

- Mempersiapkan  laporan  ke instasi terkait (Jamsostek,  Disnaker,  Bapedal,  dan lain-lain).

- Mengeluarkan   SP  (Surat  Peringatan)  kepada  pekerja/karyawan   terlibat  jika kecelakaan, insiden atau ketidaksesuaian adalah karena factor pribadi mereka.

    - Karyawan / Pekerja

- Melaporkan  setiap  kecelakaan  /  insiden  /  nearmiss  /  ketidaksesuaian  yang ditemukan kepada pengawas kerja / supervisor.

- Melakukan tindakan pencegahan, perbaikan yang bersifat sebagai pertolongan pertama jika mampu dan terlatih.

- Referensi Dan Hubungan

  - Kebijakan Pemerintah Indonesia (Undang – Undang) No. 01 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

  - Peraturan Menteri Tenaga Kerja Indonesia No. Per–05/Men/1996  Pada Sistem Keselamatan dan Manajemen Kesehatan

  - OHSAS 18001 : 2007 : Elemen 4-5-3

  - ISO 14001 : 2004 : Elemen 4-5-3

- Prosedur

  - Pelaporan Insiden – Nearmiss - Ketidaksesuaian

- Pelaporan   awal   bisa   dilakukan   secara   verbal   menggunakan   telepon   atau komunikasi langsung.

- Daftar batas waktu untuk pelaporan dan pemilihan team investigasi.

Tabel batas waktu untuk pelaporan dan pemilihan team investigasi

| No | Jenis Insiden | Batas Waktu Maksimum Untuk Melaporkan | Minimal Team Investigasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ketidaksesuaian dan nyaris celaka / Nearmiss | 2 x 24 Jam | Pengawas / Supervisor |
| 2 | Kecelakaan besar | 1 x 24 Jam | Kepala bagian / Manager Field Supervisor / Pengawas HSSE Field / Site HSSE Korporat |
| 3 | Kecelakaan fatal | 1 x 24 Jam | Perwakilan Managemen Kepala bagian / Manager Field Supervisor / Pengawas HSSE Field / Site HSSE Korporat |
| 4 | Kecelakaan kecil / ringan | 1.5 x 24 Jam | Supervisor / Pengawas HSSE Field / Site / Cabang |

    - Laporan dapat ditulis oleh karyawan/pekerja yang mengetahui kejadian dan penyebab tersebut dan dibantu oleh penanggung jawab HSSE.

    - Selanjutnya melaporkan untuk ditulis dan dikirim langsung atau melalui fax/surat elektronik untuk perwakilan manajemen.

    - Kecelakaan  yang  menyebabkan/melibatkan   cedera  atau  luka  dengan tingkat sedang, sampai tinggi dan fatal diperlukan untuk dilaporkan ke PT. Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) / BPJS dan Disnaker (Dinas Tenaga Kerja) tingkat II kurang dari 2 x 24 Jam.

    - Pelaporan awal ke PT. Jamsostek / BPJS dapat dilakukan melalui telepon.

    - Kecelakaan yang berdampak pada lingkungan dilaporkan ke pemerintah daerah / pemkot / pemda, kepolisian dan pihak-pihak yang terkait.

  - Respon Terhadap Insiden, Nearmiss Dan Ketidaksesuaian.

    - Tindakan   pertama   untuk  melaporkan   kejadian  kecelakaan,   hamper celaka dan ketidaksesuaian diperlukan untuk dilakukan oleh karyawan / pekerja yang mengetahui penyebab dan insiden tersebut.

    - Kepala   bagian   /  Manager  lapangan   diperlukan   untuk  menentukan tindakan  perbaikan  awal  dan  /  tindakan  lebih  lanjut  saat  laporan pertama pada insiden / nearmiss / ketidaksesuaian diterima.

    - Untuk menangani korban dari kecelakaan kerja dilakukan sesuai regulasi yang telah ditetapkan.

  - Investigasi

    - Investigasi yang dilakukan meliputi :

- Pengumpulan data dengan memeriksa tempat kejadian dan mengumpulkan  informasi  dari  korban  (jika  memungkinkan)  dan saksi.

- Meninjau penilaian resiko terdahulu dari aktivitas produk, atau jasa yang terkait.

- Menganalisis  data yang didapat dan yang dapat digunakan untuk menemukan  sebab  langsung  (perilaku  atau  tindakan  yang  tidak aman) akar masalah  (factor personil atau pekerjaan) dan control manajemen.

- Merekomendasikan tindakan pencegahan.

- Memantau rekomendasi berdasarkan hasil investigasi.

    - Investigasi   ini  dilakukan   dalam   sebuah   team  dan  jumlah   anggota tergantung pada tingkat kepatuhan kecelakaan, insiden dan ketidaksesuaian.

    - Investigasi dilakukan segera mungkin untuk mencegah hilang / kehilangan bukti.

    - Timeline penyelidikan  jika memungkinkan  selesai tidak lebih dari satu bulan sejak ketidaksesuaian / kecelakaan terjadi.

    - Salah satu anggota team dilatih / terlatih / memenuhi syarat  untuk menyelidiki insiden.

    - Jika kecelakaan  melibatkan  karyawan  / pekerja  akan dilibatkan  dalam team investigasi.

    - Investigasi laporan menggunakan formulir insiden investigasi Rekomendasi tindakan perbaikan dan pencegahan yang diberikan oleh team investigasi akan dilakukan penilaian resiko untuk menentukan apakah tindakan tesebut tidak akan menyebabkan / menimbulkan resiko yang lebih tinggi.

# PENGELOLAAN ASPEK HSE SUBKONTRAKTOR

Pihak subkontraktor dipilih dengan beberapa kriteria, diantaranya:

- Warga lokal yang dibuktikan dengan e-KTP yang masih berlaku dan diterbitkan oleh disdukcapil setempat

- Memiliki spesialisasi di bidang yang spesifik dan telah tersertifikasi

- Pengalaman dan track record pekerjaan di lapangan yang baik.

Pihak PT. XXX Mane menyatakan  bahwa :

Perusahaan kami belum pernah mensubkan pekerjaan kami kepada pihak lain. (Terlampir)

# INSPEKSI & AUDIT

Prosedur Inspeksi & Audit

PT. XXX MANE menetapkan bahwa setiap kegiatan operasional berlandaskan pada keselamatana dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup, dalam mendukung  pelaksanaan  tersebut maka PT. XXX MANE memerlukan adanya  prosedur  yang mencakup  proses  penyelidikan  insiden  dalam bahwa  semua insiden diselidiki dengan baik agar tindakan perbaikan yang tepat dapat dilaksanakan sehingga tidak terulang kembali.

- Prosedur ini dilaksanakan di seluruh wilayah kerja PT. XXX MANE.

- Proses penyelidikan insiden mengacu pada persyaratan yang tercakup dalam SOP ini.

- Sosialisasi persyaratan SOP ini kepada semua karyawan.

- Semua Supervisor / Pengawas bertanggung jawab untuk memastikan bahwa:

- Laporan  insiden  telah  ditindak  lanjuti  agar  bisa  melakukan  penyelidikan  bila perlu.

- Semua karyawan mengetahui dan mengerti semua ketentuan SOP ini.

- Setiap insiden dilaporkan ke atasan masing-masing sesuai ketentuan SOP ini.

- Setiap  karyawan  bertanggung  jawab  untuk  melaksanakan  ketentuan  SOP  ini setiap saat dan harus melaporkan semua insiden yang mereka saksikan sebelum akhir shift kejadian.

Rencana dan Schedule Inspeksi & Audit

Inspeksi dan audit dijadwalkan paling tidak satu kali tiap SPK / per kontrak, atau 1 kali dalam  tiga  bulan  dan  PT. XXX Mane  akan  membentuk  tim pelaksana inspeksi dan audit perihal K3. Pelaksanaan audit dijadwalkan setiap akhir bulan pada bulan ke-3 kontrak dimulai atau setelah akhir SPK.

Tim Audit PT. XXX MANE

Project Manager   :  AZWIRMAN LIUS

Anggota                  : AKBAR TITO MUHAMAD JAIS

HARYONO

SUPARMAN

Format laporan inspeksi dan audit

INSPEKSI & AUDIT FORM

| Tanggal |  | Lokasi Pekerjaan I | : |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Pekerjaan | REHABILITASI/PENGGANTIAN CONDUIT CABLE DAN ACCESSORISNYA (X-Ray) | Lokasi Pekerjaan II | : |
| No PO/SPK/SP3MP |  | Lokasi Pekerjaan III | : |

| No | Temuan | Perbaikan | PIC / Penanggung Jawab | Batas Waktu | Status |  | Tanggal Selesai | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ya | Tidak |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Management / Tim Audit					Pengawas Kerja

Nama : 								Nama                  :